1.pielikums

# TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ūdenslīdēju pakalpojumi peldvietu gultnes vizuālai apsekošanai un tīrīšanai Lielupē, Jelgavā

- Līguma priekšmets – ūdenslīdēju pakalpojumi peldvietu gultnes vizuālai apsekošanai un tīrīšanai Lielupē, Jelgavā, turpmāk – Pakalpojums, ko Izpildītājs veic saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām nodrošinot:

  - Lielupes upes vizuāla apsekošana un  gultnes tīrīšanu:

    - peldvietā Pasta salā, Jelgavā;

    - peldvietā Krasta ielā 9, Jelgavā.

- Pakalpojuma mērķis ir traucējošo un peldētājiem bīstamo atkritumu vai palu straumes atnesto dabisko sanesumu izvākšana.

- Vispārīgas prasības:

  - Izpildītājs veic pakalpojumu ar savu aprīkojumu atbilstoši  zemūdens niršanas prasībām, jālieto signāla boja niršanas zonā. Iesniedzot piedāvājumu Izpildītājs apliecina, ka ir izgājis  atbilstošu niršanas apmācības programmu.

  - Pirms pakalpojuma uzsākšanas Izpildītājs saskaņo plānoto pakalpojuma izpildes laiku un termiņu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pilsētsaimniecība” (turpmāk – Pasūtītājs), pakalpojuma izpilde jāplāno darba laikā un izpildes termiņš laika posmā pēc upes palu perioda un pirms peldsezonas sākuma.

  - Saskaņotais izpildes termiņš var tikt pārcelts nelabvēlīgu laikapstākļu vai ūdens nepietiekamas caurredzamības dēļ.

  - Uzsākot pakalpojuma izpildi, kā arī pēc pakalpojuma pabeigšanas, Izpildītājs informē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs”, Pašvaldības operatīvās informācijas centra dispečeru, zvanot pa tālruni 8787.

  - Pakalpojuma izpildes uzraudzību un kontroli veic Pasūtītāja atbildīgais speciālists – Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece Ilva Meiere.

- Izpildāmo pakalpojumu apjoms un prasības:

  - Pakalpojuma apjoms:

| Nr. p.k. | Darbu apraksts/ Objekta atrašanās vieta |  | Apjoms /mērvienība |  | Plānotais izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdenslīdēju pakalpojums peldvietas gultnes tīrīšanai, ietverot atkritumu un citu traucējošu priekšmetu izcelšanu un pārvietošanu uz krastu |  |  |  |  |
| 1.1. | Lielupes kreisā krasta peldvieta, Pasta sala: |  |  |  |  |
|  | - upes gultnes vizuāla apsekošana jāveic fiksējot apsekošanu video materiālā, lai video materiālā varētu noteikt apsekošanas virzienu un attālumu no krasta, izvietot 3 - 4 bojas, - vienlaikus veicot apsekošanu ir jātīra peldvietas gultne robežās vismaz 10 metrus no krasta (peldvietā Pasta salā, Jelgavā); - precīzas darbu veikšanas robežas dabā ierāda Pasūtītāja atbildīgais speciālists; - gultne jāatbrīvo no sanestajiem kokiem, zariem, stikla priekšmetiem, akmeņiem, metāliem, lielām ūdensaugu saknēm un citiem atkritumiem vai priekšmetiem, kas var apdraudēt peldvietas apmeklētāju drošību; - no gultnes izceltie priekšmeti jānovieto kaudzēs krastā, kur tālāku izvešanu un utilizāciju nodrošina Pasūtītājs. | 3500m2 |  | 20.04.2026 Līdz 12.05.2026 |  |
| 1.2. | Lielupes labā krasta peldvieta, Krasta iela 9: |  |  |  |  |
|  | - upes gultnes vizuāla apsekošana jāveic fiksējot apsekošanu video materiālā, lai video materiālā varētu noteikt apsekošanas virzienu un attālumu no krasta, izvietot 3 - 4 bojas, - vienlaikus veicot apsekošanu ir jātīra peldvietas gultne robežās līdz 15 metriem no krasta (peldvietā Krasta ielā 9, Jelgavā); - precīzas darbu veikšanas robežas dabā ierāda Pasūtītāja atbildīgais speciālists; - gultne jāatbrīvo no sanestajiem kokiem, zariem, stikla priekšmetiem, akmeņiem, metāliem, lielām ūdensaugu saknēm un citiem atkritumiem vai priekšmetiem, kas var apdraudēt peldvietas apmeklētāju drošību; - no gultnes izceltie priekšmeti jānovieto kaudzēs krastā, kur tālāku izvešanu un utilizāciju nodrošina Pasūtītājs; | 4000m2 |  | 20.04.2026 Līdz 12.05.2026 |  |

  - Pēc pakalpojuma izpildes Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece					      Ilva Meiere

10.02.2026.