1.pielikums

TehniskāS specifikācijaS

Topogrāfiskā uzmērīšana vairākiem ielu posmiem (Objekts Nr.2)

- Vispārīgā informācija.

Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai nepieciešams veikt topogrāfisko uzmērīšanu un izstrādāt topogrāfisko vairākiem ielu posmiem, Jelgavā.

- Līguma priekšmets.

Veikt topogrāfisko uzmērīšanu Pētera ielas posmam, Ūdensvada ielas posmam, Vaļņu ielas posmam, Mātera ielas posmam, Raiņa ielas posmam, Raiņa parkam  saskaņā ar 6.punktā pievienoto shēmu (attēlu).

Tabula Nr.1

| Nr. | Objekts | Mērķis | Mērvienība | Aptuvenā uzmērāmā platība*, ha | Darba versiju Pasūtītājam iesūtīt e-pastā | Darba izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pētera ielas posms, Ūdensvada ielas posms, Vaļņu ielas posms, Mātera ielas posms, Raiņa ielas posms, Raiņa parks | Ielas, ietvju, zaļo zonu pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve, izbūve | ha | 7,17 | 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas | 12 nedēļas |

*Uzmērāmā platība ir norādīta aptuvena. Samaksa tiks veikta par faktiski uzmērīto platību, ņemot vērā vienas mērvienības cenu par konkrēto objektu.

- Prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

  - Izpildītājs:

    - Veic topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfisko plānu sagatavošanu un saskaņošanu M 1:500 atbilstoši 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 24. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20-31 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā” un Tehnisko specifikāciju prasībām.

    - Darba gaitā radušos jautājumus saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.

    - Apkopo un iesniedz Pasūtītājam ar visām nepieciešamajām institūcijām saskaņotu topogrāfisko plānu mērogā 1:500 vienotā datnē MicroStation vai AutoCAD formātā, nosūtot to elektroniski uz Pasūtītāja norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi.

# Pakalpojums tiek sniegts uz līguma pamata, ko noslēdz Pasūtītājs un Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju piesaisti, kā arī par konsultāciju nodrošināšanu ar citiem uzņēmumiem, institūcijām un ekspertiem.

# Apmaksa tiek veikta par faktiski uzmērīto platību, piemērojot vienības cenu attiecīgajiem objektiem.

- Objekta atrašanās vietas

1.attēls

Sagatavoja: projektu vadītāja K. Vuškārniece