TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
„Meža meliorācijas grāvju gultnes pārtīrīšana” 
I Vispārīgā daļa
1. Līguma priekšmets – meliorācijas grāvju gultnes pārtīrīšana, tai skaitā apauguma novākšana, utilizācijas un izraktās grunts izlīdzināšana atbērtnē, Lediņu mežā, Jelgavā (kadastra apzīmējumi 09000370161 un 09000370172 ).
1.1. Pārtīrāmā grāvja kopgarums 1044 m.
II
 Pakalpojumu pieņemšanas kārtība
2. Pakalpojuma pieņemšanas kārtība
2.1. Pakalpojuma pieņemšana saskaņā ar līgumu, parakstot pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

2.2. Pakalpojuma izpildi kontrolē Pasūtītāja atbildīgais speciālists – saimniecības nodaļas vadītājs Mārtiņš Krūmiņš.
III
 Pakalpojumu izpildes prasības

3. Vispārīgas prasības:
3.1. Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs kopīgi ar Izpildītāju apseko pārtīrāmos meliorācijas grāvjus dabā (skatīt Tehniskās specifikācijas 1.pielikumu „Situācijas plāns”).
3.2. Pakalpojuma izpilde jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas pastāvošiem normatīviem, darba drošības noteikumiem un citiem attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.
3.3. Izpildītājs ar savu tehniku, darbaspēku un materiāliem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tehniskās specifikācijas aprakstu veic mežu meliorācijas grāvju trases attīrīšanu no apauguma, caurtekas atjaunošanu un grāvja gultnes pārtīrīšanu.
3.4. Grāvjiem paredzēta gultnes pārtīrīšana no sanesumiem līdz sākotnēji izraktajai gultnes atzīmei un atbērtnes pusē esošās nogāzes norakšana un līdzināšana līdz nogāzes slīpumam 1: 1,5.
3.5. Darba procesā jāveic izraktās grunts izlīdzināšana atbērtnes joslā.
3.6. Darba procesā radušies ciršanas atlikumi jāizved un jāutilizē.
3.7. Uzsākot pakalpojuma izpildi konkrētā objektā, par to jāinformē Pasūtītāja atbildīgais speciālists.
4. Līguma izpildes termiņš - 2026. gada 30. novembris.
5. Pakalpojuma izpildes vietas un apjoms 
	Nr.
	Pakalpojuma  vieta
(Centra virsmežniecība, Centra apgaita)
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Meliorācijas grāvju trases attīrīšana no apauguma, caurtekas atjaunošana un grāvja gultnes pārtīrīšana Lediņu mežā, kadastra apzīmējumos 09000370161 un 09000370172
	m
	1044


Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 27.10.2025

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Situācijas plāns
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